团队作业1：组队与选题

一、团队组队与展示

1、队名：凌云小队

2、队员与角色

| 队员 | 学号 | 姓名 | 角色 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 队员A | 202221182138 | 蔡铮铮 | 前端开发、文档与配置管理/DevOps、测试 | 组长 |
| 队员B | 202421062012 | 蔡娇 | 产品/PM、后端开发、测试 |  |

角色分工说明：

文档与配置管理/DevOps（队员A）：负责git仓库管理、文档统筹、部署与运行保障。

产品/PM（队员B）：定义问题、梳理需求、制定验收标准、把控项目边界。

前端开发（队员A）：负责页面搭建、交互实现、原型落地。

后端开发（队员B）：负责服务端逻辑、数据库设计、API实现。

测试（两人共同）：采用“非作者审查”原则，A生成的文档由B审，B生成的代码由A审；关键功能邀请外部同学协助走查。

3、项目一句话描述

一个面向高校社团的一体化活动报名与签到管理平台，支持从活动发布、在线报名到现场扫码签到的完整闭环。

4、团队特色

（1）两人跨学科团队，角色合并、聚焦MVP、AI协同、快速迭代。队员B（产品/PM+后端）负责定义问题、梳理需求与后端逻辑实现，队员A（前端+文档/DevOps）负责交互体验落地、部署保障与文档统筹。两人以“需求定义→逻辑实现→体验交付”全链路视角互补，不追求功能大而全，只把“发布→报名→签到”核心闭环做通、做稳、可演示。互补性论证

（2）技能与角色互补：
队员B偏产品思维、需求梳理与后端逻辑实现，队员A偏前端交互、项目部署与文档统筹。两人跨学科背景带来差异化视角：队员B从“用户需求与数据逻辑”出发，队员A从“交互体验与落地部署”出发，形成天然的需求—实现—交付链条。两人分工覆盖了“定义问题→拆解→验收结果”的完整闭环。

（3）单点风险与兜底：

<1>最大风险为队员B退出导致产品定义与后端实现同时中断。兜底方案：所有代码与文档即时提交git，确保可交接；队员A在项目初期学习基础后端逻辑与部署流程，具备最低限度运维能力；若队员B退出，立即向老师申请调整项目范围或并入其他团队。

<2>若队员A退出，队员B接管前端与文档，但需外部同学协助进行UI走查与部署测试。

冲突决策机制：
<3>采用共识制。若无法达成共识，由组长A行使最终决定权（veto），但需在git提交记录中写明决策理由。

二、团队选题

1、选题范围与确定

（1）从参考选题中选定：活动报名与签到管理系统。
（2）究竟做什么系统：高校社团活动的一体化报名与签到平台。
（3）预期用户量：初期面向本校3—5个社团，约200—500人。

2、课题方向说明

（1）选题动机：高校社团举办活动时，报名、签到、名额管理等环节依赖微信群接龙、腾讯文档、手动签到等多个分散工具，效率低、易出错、数据难追溯。本系统解决社团组织者的真实痛点。

（2）边界

本期做：活动发布、在线报名、名额管理、签到码生成、扫码签到、简单统计。

本期不做：支付、消息推送、多级审批、复杂权限体系、数据分析报表。

理由：两人跨学科团队聚焦核心闭环，确保MVP可用、可演示、可验收。

3、NABCD写作

N（需求）：

（1）社团组织者需要快速发布活动、管理名额、现场签到。

（2）参与者需要便捷报名、查看活动、扫码签到。

（3）现有方案（微信群接龙、腾讯文档）无法形成闭环，数据分散，签到易代签。

A（做法）：

（1）技术栈：前端Vue/React，后端Flask/Node.js，数据库SQLite/MySQL。

（2）角色分工：

队员A（前端开发 + 文档/DevOps）：负责页面搭建、交互实现、原型落地、部署与运行保障，统筹文档撰写与git仓库管理，协助制定验收标准。

队员B（产品/PM + 后端开发）：负责定义问题、梳理需求、设计数据库与API接口，主导原型逻辑设计与后端服务实现，把控项目边界与验收标准。

测试（两人共同）：采用“非作者审查”原则，队员A生成的文档与前端代码由队员B审查，队员B生成的后端代码与需求文档由队员A审查；关键功能邀请外部同学协助走查。

（3）AI辅助：AI辅助生成代码草稿（前端与后端）与文档初稿，由非作者交叉审查后合并。AI生成的前端/文档由队员B审查，AI生成的后端/需求由队员A审查，确保“谁生成谁不验收”。

（4）核心流程：组织者发布活动 → 参与者报名 → 系统生成签到码 → 现场扫码签到 → 后台统计。

B（收益）：

（1）组织者从“发通知→手动统计→逐个确认”3步压缩为1步，预计每次活动节省30分钟管理时间。

（2）签到效率提升，避免代签，数据自动留存可追溯。

C（竞品）：

（1）现有方案：微信群接龙、腾讯文档、问卷星、活动行。

（2）差异化：一体化闭环、轻量免费、针对高校社团场景、签到码验证。

D（推广）：

（1）先在社团试点，收集反馈后迭代，再向同类型社团扩散。

（2）通过社团群、校园墙等渠道宣传。

4、git协作建立

组长在GitHub/码云建仓，仓库地址：【https://github.com/czz1013/system.git】。

其余成员fork并基于任务协同开发。后续代码与文档均增量式、版本化管理。提交信息规范，可追溯。

三、团队AI协作约定

1、各角色用AI做什么

（1）队员A：

文档/DevOps：用AI整理说明文档、生成部署脚本初稿、git提交信息规范化。

前端开发：用AI起草前端代码、生成原型草图、交互实现、样式调整。

（2）队员B：

产品/PM：用AI梳理需求、起草用户故事、检查文档表述、生成验收标准草稿。

后端开发：用AI起草后端代码、数据库设计、API接口草稿、检索技术方案。

（3）测试（两人共同）：用AI生成测试用例草稿，但由非作者审查确认。

2、交叉验证机制

（1）AI生成的代码须由测试同学审，AI写的文档须由另一人核。

（2）禁止“谁生成谁验收”。

（3）两人团队采用交替审查：队员B用AI生成的需求/后端代码由队员A审查；队员A用AI生成的前端/文档由队员B审查。

（4）已知局限：两人团队无法完全避免同源盲区，将通过外部测试伙伴或不同AI工具交叉验证部分弥补。

3、团队版《AI使用声明》

（1）AI参与环节：需求文档初稿、用例说明草稿、原型草图建议、前端/后端代码草稿、测试用例草稿、部署脚本初稿。

（2）人独立判断环节：需求真实性判断、验收标准制定、AI输出事实核查、原型交互走查、最终决策。

（3）交叉验证：AI生成物须由非作者成员审查，审查者需确认“已理解AI输出逻辑，并核查关键事实”。禁止“谁生成谁验收”。

（4）责任追溯：每段AI生成内容在git提交记录或文档脚注中标注“生成方式+确认人”，如“AI起草—XX复核”。

（5）最终责任：AI是协作者不是枪手，团队对交付质量集体兜底。

四、git协作与团队绩效约定

1、仓库与协作

（1）组长建仓并公开地址。

（2）成员fork，按任务分支协同，提交信息规范、可追溯。

（3）分支命名：feature/功能名、docs/文档名。

（4）合并前需另一人review。

2、绩效约定

（1）采用“任务认领+git提交记录”双轨考核。

（2）每项任务在Issues中认领，完成后提交PR，由另一人review后合并。

（3）贡献度以“完成任务数+review次数+文档贡献”综合评估。

（4）若出现贡献严重不均，由组长提出，双方协商调整，必要时向老师报备。

3、信息同步

团队名单已按要求填入课程腾讯文档【软件25A1-2571项目汇总】。